# OBEC  BRATRONICE,  Bratronice čp. 35  okres   Kladno

##### PSČ: 273 63   IČ: 00234192    Telefon: 312 659128    e-mail: bratronice@bratronice.cz

Bratronice 9. května 2022

Naše č.j: 290/2/2022

I N F O R M A C E   O   Z A H Á J E N Í   S T A V B Y

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás o zahájení stavby I. etapy akce „Rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch – Bratronice“.

Po vytyčení vedení trasy inženýrských sítí na pozemcích a dodání kompletního stavebního materiálu pro vybudování nové dešťové kanalizace stoky A+B a kanalizačních přípojek bude stavba zahájena v úterý ráno dne 10. 5. 2022 od č. p. 147 Albert Veselský směrem k pile.

Stavbyvedoucí zajistí denně zasypání výkopu pro vjezdy do nemovitostí. V této první fázi nebudou vymezeny náhradní parkovací plochy. Stavba bude označena dopravními značkami – zákaz vjezdu, které neplatí pro majitele nemovitostí, dotčených stavbou.

Všechny důležité informace naleznete na úřední desce obce Bratronice a na webových stránkách obce www.bratronice.cz, stejně tak termín pravidelných kontrolních prohlídek na stavbě mezi dodavatelem, stavebním dozorem a investorem.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na mne, tel. 736 540 808, případně na stavebního technika na místě stavby – Petr Vokoun Aquarius Kyšice tel. 724 050 688.

Děkujeme za pochopení. (

Harmonogram stavebních prací:

( dne 30. 3. 2022 předání staveniště;

( duben – červen 2022 dešťová stoka A + B, kanalizační přípojky, odvodnění;

( červen – září 2022 sanace zemní pláně, komunikace a přilehlé plochy (vjezdy, sjezdy,

ostatní plochy);

( do 30.9.2022 předání a převzetí díla.

Miloslava Knížetová, starostka obce