# 5 OBEC  BRATRONICE,  Bratronice čp. 35  okres   Kladno

##### PSČ: 273 63   IČ: 00234192    Telefon: 312 659128    e-mail: bratronice@bratronice.cz

Bratronice 28. července 2022

Naše č.j: 290/5/2022

I N F O R M A C E   č. 5  O   P R Ů B Ě H U  S T A V B Y

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás o průběhu stavby I. etapy akce „Rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch – Bratronice“.

Stavební firma  zahájila přípravné práce od objektu č. p. 235 (Veckovi)  a č. p. 164 (Švihálkovi)  směrem k pile k pokládce obrubníků pro vjezdy a parkovací zóny uvedených nemovitostí. Zároveň se odtěžuje současná komunikace do hloubky cca 50 cm.

Dle sdělení stavební firmy jsou majitelé nemovitostí dotčených stavbou omezeni stavebními pracemi a ke svým objektům již nezajedou osobními vozidly. Vozidly parkujte na dočasně vymezených parkovacích místech (souběžná dlážděná komunikace).

Všechny důležité informace naleznete na úřední desce obce Bratronice a na webových stránkách obce www.bratronice.cz. Termín pravidelných kontrolních prohlídek na stavbě mezi dodavatelem, stavebním dozorem a investorem je stále vždy ve středu od 9:00 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na mne, tel. 736 540 808, případně na stavebního technika na místě stavby – Petr Vokoun Aquarius Kyšice tel. 724 050 688.

Děkujeme za pochopení. (

Harmonogram stavebních prací:

( dne 30. 3. 2022 předání staveniště;

( duben – červen 2022 dešťová stoka A + B, kanalizační přípojky, odvodnění;

( červen – září 2022 sanace zemní pláně, komunikace a přilehlé plochy (vjezdy, sjezdy,

ostatní plochy);

( do 30.9.2022 předání a převzetí díla.

Miloslava Knížetová, starostka obce