# 5 OBEC BRATRONICE, Bratronice čp. 35 okres Kladno

##### PSČ: 273 63 IČ: 00234192 Telefon: 312 659128 e-mail: [bratronice@bratronice.cz](mailto:bratronice@bratronice.cz)

Bratronice 21. září 2022

Naše č.j: 290/7/2022

**I N F O R M A C E č. 7 - TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY**

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás o dokončení stavby I. etapy akce „Rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch – Bratronice“:

**1. TERMÍN PRO DOKONČENÍ STAVBY BYL Z DŮVODU PŘELOŽEK SÍTÍ SPOLEČNOSTI ČEZ A POKLÁDKY OPTICKÉHO KABELU SPOLEČNOSTI CETIN UPRAVEN DO 31.10.2022. ZNAČNÁ ČASOVÁ PRODLEVA SE PODAŘILA ČÁSTEČNĚ DOHNAT.**

**2. PRVNÍ A DRUHÁ ASFALTOVÁ VRSTVA BUDE POLOŽENA V CELÉ DÉLCE KOMUNIKACE VE DNECH 03.10. 2022 a 04.10.2022.**

**3. VE DNECH 05.10.2022 až 09.10.2022 STAVEBNÍ FIRMA ZABETONUJE A USADÍ PŘÍČNÉ ŽLABY V CELÉ DÉLCE KOMUNIKACE.**

**4. TŘETÍ A POSLEDNÍ ASFALTOVÁ VRSTVA BY SE MĚLA OPĚT V CELÉ DÉLCE KOMUNIKACE REALIZOVAT DNE 10.10.2022.**

**5. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PRO SJÍZDNOST KOMUNIKACE JE 11.10.2022.**

Asfaltový povrch zhotoví společnost Strabag, subdodavatel stavební firmy Aquarius Kyšice.

Uvedené termíny byly smluvně dojednány, pouze v případě nepředvídaných okolností dojde +-1 den ke změně.

Ve čtvrtek 22.09.2022 po 8:00 hodině přijede na stavbu zahradnice, seznámí se s místy pro zahradnické úpravy a předloží svůj návrh, se kterým Vás samozřejmě obeznámíme. Pokud již nyní máte vlastní představu výsadby zeleně, popřípadě místo zeleně pokládku oblázků apod., zašlete nám prosím co nejdříve podnět na email [bratronice@bratronice.cz](mailto:bratronice@bratronice.cz).

Závěrem mi dovolte poděkovat za shovívavost a trpělivost při opravě místní komunikace. Máme nově vybudovanou další část naší infrastruktury, významné části v zástavbě rodinnými domy, kde žijete a která je nyní již pěkným místem Vašeho domova.

V zářijovém zpravodaji se dozvíte termín slavnostního otevření komunikace, na které jste srdečně všichni zváni.

Miloslava Knížetová, starostka obce